# 🏠 KlusjesKoning

Professioneel Implementatieplan voor Klusjes Templates Systeem

# 📋 Executive Summary

Dit document beschrijft de professionele implementatie van het Smart Onboarding & Adaptive Growth systeem voor KlusjesKoning. Het systeem transformeert de app van een eenvoudige leeftijdsgebaseerde klusjes-suggestie naar een intelligent, adaptief platform dat meegroeit met elk kind.

| Totaal Templates | 58 klusjes verdeeld over 7 categorieën |
| --- | --- |
| Starter Packs | 17 packs voor leeftijden 3-16 jaar |
| Add-on Packs | 8 contextuele uitbreidingen (huisdier, tuin, etc.) |
| Geschatte Effort | 3-4 weken voor volledige implementatie |

# 🏗️ Architectuur Overzicht

De implementatie volgt de bestaande Next.js 15 + Drizzle ORM stack en integreert naadloos met de huidige database structuur.

## Database Uitbreiding

De volgende nieuwe tabellen worden toegevoegd aan het bestaande schema:

- chore_categories - Categorisering van klusjes (slaapkamer, keuken, etc.)

- chore_templates - 58 voorgedefinieerde klusjes met metadata

- starter_packs - Leeftijdsgeschikte startpakketten

- addon_packs - Contextuele uitbreidingen

- chore_suggestions - Adaptive growth tracking

- family_profile - Uitbreiding families tabel met has_garden, has_pets

# 🚀 Fase 1: Database & Schema (Week 1)

## Claude Code Commands

Voer de volgende commando's uit in Claude Code:

# 1. Maak nieuwe Drizzle schema bestanden

touch src/db/schema/chore-templates.ts

touch src/db/schema/starter-packs.ts

touch src/db/schema/chore-suggestions.ts

### Schema Definities

Implementeer de volgende Drizzle schemas:

// src/db/schema/chore-templates.ts

export const choreCategories = pgTable('chore_categories', {

id: text('id').primaryKey(),

name: text('name').notNull(),

icon: text('icon').notNull(),

color: text('color').notNull(),

sortOrder: integer('sort_order').default(0)

});

export const choreTemplates = pgTable('chore_templates', {

id: text('id').primaryKey(),

name: text('name').notNull(),

description: text('description'),

categoryId: text('category_id').references(() => choreCategories.id),

frequency: text('frequency', { enum: ['daily','weekly','monthly'] }),

basePoints: integer('base_points').notNull(),

baseXp: integer('base_xp').notNull(),

minAge: integer('min_age').notNull(),

maxAge: integer('max_age'),

requiresGarden: boolean('requires_garden').default(false),

requiresPet: boolean('requires_pet').default(false),

requiresKitchenAccess: boolean('requires_kitchen_access').default(false),

difficulty: text('difficulty', { enum: ['easy','medium','hard'] }),

icon: text('icon'),

estimatedMinutes: integer('estimated_minutes'),

tips: text('tips'),

sortOrder: integer('sort_order').default(0)

});

# 🎨 Fase 2: API Routes (Week 1-2)

## Nieuwe API Endpoints

Maak de volgende API routes aan:

# API Route structuur

src/app/api/

├── chore-templates/

│   ├── route.ts          # GET: lijst templates

│   └── [id]/route.ts     # GET: specifiek template

├── starter-packs/

│   ├── route.ts          # GET: beschikbare packs

│   └── recommend/route.ts # POST: aanbeveling op basis van kind

├── onboarding/

│   ├── family-profile/route.ts  # POST/PUT: gezinsprofiel

│   └── apply-pack/route.ts      # POST: pack toepassen

└── suggestions/

├── route.ts          # GET: suggesties voor kind

└── respond/route.ts  # POST: accepteer/wijs af

### Voorbeeld: Starter Pack Recommendation

// src/app/api/starter-packs/recommend/route.ts

export async function POST(request: Request) {

const { childId } = await request.json();

const child = await db.query.children.findFirst({

where: eq(children.id, childId),

with: { family: true }

});

const recommendations = getStarterPackRecommendations(

child.age, child.family.hasGarden, child.family.hasPets

);

return Response.json(recommendations);

}

# 📱 Fase 3: Frontend Components (Week 2-3)

## Component Structuur

src/components/

├── onboarding/

│   ├── FamilyProfileStep.tsx    # Gezinsvragen

│   ├── StarterPackSelector.tsx  # Pack kiezen

│   ├── AddOnSelector.tsx        # Extra packs

│   └── OnboardingWizard.tsx     # Hoofdflow

├── chores/

│   ├── ChoreLibrary.tsx         # Volledige bibliotheek

│   ├── ChoreTemplateCard.tsx    # Template weergave

│   └── CategoryFilter.tsx       # Filtering

└── suggestions/

├── SuggestionBanner.tsx     # Adaptive suggesties

└── StreakCelebration.tsx    # Viering bij streak

# 🤖 Fase 4: Adaptive Growth Logic (Week 3)

## Suggestie Triggers

Het systeem genereert automatisch suggesties op basis van:

- Streak Achievement: 7+ dagen consecutief dezelfde taak voltooid

- Completion Rate: >80% voltooiingsratio over 2 weken

- Age Milestone: Verjaardag bereikt, nieuwe taken beschikbaar

- Manual Trigger: Ouder vraagt om meer uitdaging

### Cron Job Setup

// src/lib/cron/generate-suggestions.ts

export async function generateDailySuggestions() {

const children = await db.query.children.findMany();

for (const child of children) {

const streaks = await getChildStreaks(child.id);

const completionRate = await getCompletionRate(child.id);

if (streaks.max >= 7 || completionRate >= 0.8) {

await createSuggestion(child.id, 'streak');

}

}

}

# 🧪 Fase 5: Testing & Deployment (Week 4)

## Test Strategie

- Unit Tests: Suggestie algoritme, filtering logica

- Integration Tests: API routes, database queries

- E2E Tests: Onboarding flow, pack toepassen

- Load Tests: Suggestie cron bij 10.000+ kinderen

# Test commando's

npm run test:unit -- --grep 'chore-templates'

npm run test:e2e -- onboarding.spec.ts

# 💻 Claude Code Workflow

## Stap-voor-stap Instructies

Kopieer deze prompts naar Claude Code voor gestructureerde implementatie:

### Prompt 1: Database Setup

"Maak de Drizzle schema bestanden voor het chore templates

systeem. Gebruik de bestaande patterns uit src/db/schema/.

Voeg toe: chore_categories, chore_templates, starter_packs,

addon_packs, starter_pack_chores, chore_suggestions.

Breid families uit met has_garden, has_pets, onboarding_completed.

Breid children uit met kitchen_access, starter_pack_id."

### Prompt 2: Seed Data

"Maak een seed script voor de chore templates. Gebruik de

JSON data uit klusjes_seed_data.json. Maak een

src/db/seed/chore-templates.ts bestand dat alle 58 templates,

17 starter packs en 8 add-on packs importeert."

### Prompt 3: API Routes

"Maak de API routes voor chore templates, starter packs en

onboarding. Volg de bestaande patterns in src/app/api/.

Implementeer: GET /api/chore-templates, GET/POST

/api/starter-packs, POST /api/onboarding/apply-pack."

### Prompt 4: Frontend Components

"Maak de onboarding wizard component in

src/components/onboarding/. Gebruik Radix UI + Tailwind.

Stap 1: FamilyProfileStep (tuin/huisdier vragen)

Stap 2: StarterPackSelector (aanbevolen packs tonen)

Stap 3: AddOnSelector (contextuele add-ons)"

### Prompt 5: Suggestie Systeem

"Implementeer het adaptive growth suggestie systeem.

Maak src/lib/suggestions/generate.ts met functies voor:

- Streak detectie (7+ dagen)

- Completion rate berekening (>80%)

- Age milestone checks

Maak een Vercel cron job in vercel.json."

# 📁 Referentie Bestanden

De volgende bestanden zijn eerder gegenereerd en kunnen direct gebruikt worden:

| Bestand | Gebruik |
| --- | --- |
| klusjes_seed_data.json | Import in seed script |
| 001_chore_templates_system.sql | Referentie voor Drizzle schema |
| 002_seed_chore_templates.sql | Backup voor directe SQL import |
| types.ts | TypeScript types (kopieer naar src/types/) |
| utils.ts | Suggestie logica (kopieer naar src/lib/) |
| klusjes_templates.xlsx | Referentie spreadsheet voor review |

# 📊 Success Metrics

Meet het succes van de implementatie met deze KPIs:

- Onboarding Completion Rate: >90% van nieuwe families voltooit wizard

- Starter Pack Acceptance: >75% accepteert aanbevolen pack

- Suggestion Engagement: >50% reageert op adaptive suggesties

- Retention Improvement: +20% week-2 retentie vs. baseline

─────────────────────────────────────────

Gegenereerd door Claude • KlusjesKoning v1.3